水仙药业办公楼二楼修缮项目招标文件

1项目名称：水仙药业办公楼二楼修缮项目

2项目内容：按水仙药业提供的《水仙药业办公楼二楼修缮项目工程预算总价》的内容施工。

3对投标人资格的要求：投标人须具有房屋建筑总承包三级以上资质。

4工程总工期：合同工期40日历天。

5相关规定：

5.1由于该工程是在办公楼二楼的基础上进行的改造，投标人须在投标前进行现场实地勘察，以便编制施工方案和投标报价。

5.5材料要求：对部分材料有品牌要求详见附件二。

5.6本工程按照《水仙药业办公楼二楼修缮项目工程预算总价》的内容执行，实际施工中若有变更，应以双方现场签证的方式进行确认。变更之处《预算总价》内有单价的工程分项以该单价的计算，若无单价的，按第三方结算审核公司提供的为准。最终工程价以第三方结算审核公司的结算审核为基础，按中标人所报的优惠率进行决算。

5.7质量等级要求：合格。工程质量评定及验收规范：执行现行国家施工质量和检验标准等规范规定。

5.8投标人若中标，中标人必须按水仙药业安办的要求，提供土建施工作业安全应提交的资料。

6报价规定：

6.1招标人提供本工程由第三方有资质的工程咨询企业出具的《水仙药业办公楼二楼修缮项目工程预算总价》，各投标人以此金额为基础，根据自身情况对优惠率作报价。

6.2投标人根据自身情况对《主要材料设备参考品牌明细表》的材料规格型号、品牌进行选择。

7评标办法：

在施工方案符合招标人要求的情况下，以优惠率最高者确定中标人。

8付款方式：

本工程不支付工程预付款，全部工程竣工验收合格、提交完整的结算资料、结算审核手续办理完毕且所有资料归档后我司财务部收到全额增值税（9%）发票30天内共支付到95%的工程款。剩余5％的工程款作为质保金，在工程竣工验收合格满一年后付清，质保金不计利息。

9开标时间、地点：

2019年8月8日在水仙药业六楼招标会议室开标，投标人应于2019年8月7日下午5:30前将投标文件密封报送至水仙药业六楼招标办。

10投标文件要求：

10.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。

10.1.1第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表投标的需提供法人代表授权书；c. 房屋建筑总承包三级以上资质证书等。

10.1.2第二部分为商务文件，包括《投标报价表》（详见附件一，须法定代表人或被授权人签字）。

11评标小组：评标小组由水仙药业公司有关部门人员组成。

联系方式：0596-2302616（招标办）

13779911798  游志成

漳州水仙药业股份有限公司

招标办公室

2019年7月8日

附件一：

投标报价表

漳州水仙药业股份有限公司：

1、我方已仔细研究了《水仙药业办公楼二楼修缮项目招标文件》的全部内容，并且对施工现场进行了实地勘察。愿意在贵公司提供的《水仙药业办公楼二楼修缮项目工程预算总价》金额的基础上，

以                的优惠率作报价。

2、如我方中标，我方承诺在贵方规定的期限内，与贵方签订合同。

3、我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：

法定代表人或委托代理人：

联系地址：

联系电话：

日期：

附件二：

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 门窗 | 按设计要求 | 合格 及以上 | 佛山尚益达 | 佛山韵之彩 | 佛山康派宜家 |  |
| 2 | 油漆 | 按设计要求 | 合格 及以上 | 美国PPG大师漆 | 立邦 | 三棵树 |  |
| 3 | 地砖 | 按设计要求 | 合格 及以上 | 东鹏 | 马可波罗 | 鹰牌 |  |
| 4 | 电线、电缆 | 按设计要求 | 合格 及以上 | 南平太阳 | 江苏宝胜 | 江苏远东 |  |
| 5 | 面板开关 | 按设计要求 | 合格 及以上 | 西门子 | 公牛 | TCL |  |
| 6 | 配电箱 | 按设计要求 | 合格 及以上 | 厦门省安 | 厦门新二开 | 福建南控 |  |
| 7 | 应急灯 | 按设计要求 | 合格 及以上 | 厦门卡利 | 福州辉日 | 江苏鸿联 |  |
| 8 | 桥架 | 按设计要求 | 合格 及以上 | 厦门永华 | 福建鑫意通 | 厦门好周到 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。